|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kenmerkende beroepssituatie**  **Uitgebreide voortgangsrapportage** | | | | | | | |
| **PROJECTDETAILS** | | **Datum rapportage: 4-12-2020** | | | | | | |
| **Organisatie (naam, plaats):**  NerdyGadgets, Amsterdam | | **Schoolbegeleider:  Berrit Clarijs** | | | | | | |
| **Bedrijfsmentor (functie, telefoon, e-mail):** Kim Helmink  Hoofd Sales  088 469 9911 - Kim.Helmink@nerdygadgets.nl | | **Klas/groep: ICTM1n 4** | | | | | | |
| **Student 1:** | | | | Ivar Post | | |
| **Student 2:** | | | | Jan Willem Grimme | | |
| **Student 3:** | | | | Roy Schottert | | |
| **Student 4:** | | | | Jeremy Vermeulen | | |
| **Student 5:** | | | | Jasper in ‘t Veld | | |
|
| **WEEKDETAILS** | | **Weeknummer: 40** | | | | | | |
|  | | **Student 1** | **Student 2** | **Student 3** | **Student 4** | | **Student 5** |
| **Gemaakte uren** | | 16 | 12.8 | 11.5 | 10.8 | | 11.1 |
|  | |  | | | | | | |
| **VOORTGANG** | | | | | | | | |
| *Afwijking van planning: Geen* | | | | | | | | |
| *Wat gaat goed? Quickfixes zijn snel opgepakt en doorgevoerd* | | | | | | | | |
| *Wat zijn knelpunten en (mogelijke) oplossingen?  Uren gelijktrekken. Proberen de taken eerlijk verdelen, en tijden beter in te schatten.* | | | | | | | | |
| *Komende week te doen:*  *Taakverdeling Pakketselectie Security Database Optimalisatie Raspberry Quickfixes* | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wat is toegevoegd aan het (eind)product?** | |
| Klantenservice Factuur af  betaalsysteem af  Uitloggen klant  Concept pakketselectie Concept securityscan Automatisch invoeren klantgegevens in beide formulieren | |
| **Activiteit analyseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Concept pakketselectie Concept securityscan |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | Zie betreffende verslagen |
| * Wat is de mening hierover? |  |
| **Activiteit ontwerpen** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Uitloggen ontworpen |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | Objectsessie van accountinfo i.p.v losse sessies Winkelmand styling |
| * Wat is de mening hierover? | Goed en flexible doorgevoerd. |
| **Activiteit realiseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Klantenservice Factuur af  betaalsysteem af  Uitloggen klant  Automatisch invoeren klantgegevens in beide formulieren |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | Niet specifiek |
| * Wat is de mening hierover? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Professionele ontwikkeling** | |
| * Hoe is het gegaan met de geformuleerde leerdoelen? |  |
| * Welke andere (leer) ervaringen zijn opgedaan? |  |