|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECTDETAILS** | | **Datum rapportage: 11-12-2020** | | | | | |
| **Organisatie (naam, plaats):**  NerdyGadgets, Amsterdam | | **Schoolbegeleider:  Berrit Clarijs** | | | | | |
| **Bedrijfsmentor (functie, telefoon, e-mail):** Kim Helmink  Hoofd Sales  088 469 9911 - Kim.Helmink@nerdygadgets.nl | | **Klas/groep: ICTM1n 4** | | | | | |
| **Student 1:** | | | Ivar Post | | |
| **Student 2:** | | | Jan Willem Grimme | | |
| **Student 3:** | | | Roy Schottert | | |
| **Student 4:** | | | Jeremy Vermeulen | | |
| **Student 5:** | | | Jasper in ‘t Veld | | |
| **Week details** | | | | | | | |
| **Student** | **1** | | **2** | **3** | | **4** | **5** |
| **Gemaakte uren** | **10,7** | | **13,2** | **16,5** | | **14,8** | **11,7** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kenmerkende beroepssituatie**  **Uitgebreide voortgangsrapportage** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Voortgang** | |
| **Afwijking planning** | Nee |
| **Wat gaat goed?** | Betere taakverdeling, fatsoenlijk ERD |
| **Wat zijn knelpunten?** | Geen |
| **Wat zijn oplossingen?** | Geen |
| **Komende week te doen** | Afronden TO, Afronden Pakketselectie, Afronden Securityscan, Begin Temperatuursensor, Database Optimalistatie |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wat is er toegevoegd aan het (eind)product?** | Start TO, verder Pakketselectie, verder Securityscan.  Enige functis in de website geimplementeerd |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activiteit Analyseren** | |
| **Welke activiteiten zijn uitgevoerd?** | Pakketselectieverslag, Securityscan |
| **Welke keuzes zijn gemaakt?** |  |
| **Wat is de mening hierover?** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activiteit Ontwerpen** | |
| **Welke activiteiten zijn uitgevoerd?** | ERD, Herontwerp Database |
| **Welke keuzes zijn gemaakt?** | We maken gebruike van eigen tabellen, ipv van de al bestaande. |
| **Wat is de mening hierover?** | Goede database. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Activiteit Realiseren** | |
| **Welke activiteiten zijn uitgevoerd?** | Gender automatisch invullen, Voorraad na bestelling aanpassen. |
| **Welke keuzes zijn gemaakt?** | Taakverdeling aangpast zodat mensen uren gelijk kunnen trekken. |
| **Wat is de mening hierover?** | Gaat goed |

|  |  |
| --- | --- |
| **Profesionele Ontwikkeling** | |
| **Hoe is het gegaan met de Persoonlijke leerdoelen?** |  |
| **Welke andere leerervaringen zijn opgedaan?** |  |